项目名称：全功能直播SaaS平台

项目目标：打造一款支持多行业（教育、电商、企业营销等）的SaaS直播平台，具备高可用、高并发、互动强、易运营的直播服务能力，支持私有化部署和云服务双模式。

一核心功能：

直播推流和播放

✅ 支持多种协议，如 RTMP、HLS、WebRTC，确保高质量直播推流与低延迟播放。

互动功能

✅ 包括即时聊天、表情互动、弹幕、视频连麦等，增强用户参与感和社交性。

内容管理

✅ 包括直播录制、回放、直播预告、权限管理等功能，方便直播内容的管理与访问。

营销工具

✅ 引流工具、积分系统、私域流量管理等，有助于增强用户活跃度并提升平台的商业化能力。

数据分析

✅ 实时数据监控、观众行为分析、直播效果反馈等功能，有助于优化内容并提高平台运营效率。

多平台分发

✅ 支持跨平台直播，能够同时在多个社交平台（如 YouTube、微博等）推流，扩大受众范围。

项目周期：预估6~8个月（MVP阶段2个月）

二、项目蓝图（阶段计划）

以下是融合你提供的五阶段蓝图与我之前建议的模块化开发节奏后的「新项目开发蓝图」版本。它将你的阶段性战略路线作为主轴，同时嵌入我建议的模块优先级与技术落地顺序，确保全局规划与迭代执行的兼顾。

🧭 项目开发蓝图（融合版）

阶段一：产品规划与原型设计（第1-2周）

目标：明确产品方向，建立统一认知

- 完成竞品分析（微赞、微吼、StreamYard、Restream、YouTube Live）

- 明确目标用户画像与核心场景

- 完成系统概要设计（模块划分、微服务边界）

- 制定数据库选型与部署策略（PostgreSQL + Redis）

- 输出交互原型设计文档（按模块细分页面流转）

- 初步 UI 风格设计方案（Figma草图）

- 制定项目开发计划（甘特图 + Sprint计划）

阶段二：核心功能 MVP 开发（第3-8周）

目标：上线可用版本，支持直播/观看/后台管理

⭓ 直播模块（优先开发）

- 推流功能（支持 RTMP 推送，SRS 处理）

- 播放功能（HLS拉流，Video.js 嵌入）

- 状态同步（前端状态展示 + 后端心跳检测）

⭓ 内容管理模块

- 创建/编辑直播间，配置推流参数

- 自动录制、生成回放链接

- 回放播放页 + 预告创建功能

⭓ 用户体系模块

- 注册 / 登录（JWT认证）

- 权限管理（主播 / 管理员 / 访客）

- 基础用户中心（资料、直播记录）

⭓ 控制台后台

- 控制台首页（直播房间总览）

- 数据看板（观看人数、推流状态、互动数）

- 用户管理、直播记录管理模块

⭓ 开发部署与环境

- 微服务架构（FastAPI 拆分）

- PostgreSQL 数据设计（每模块独立 schema）

- Docker / Nginx 部署上线

阶段三：内测与性能优化（第9-12周）

目标：提升性能，完善基础互动功能

- 增加聊天室（WebSocket 实时通讯）

- 弹幕模块（前端显示 + 后端转发机制）

- 点赞功能（事件打点+ Redis 缓存去重）

- 增加推流断开重连机制，提升稳定性

- 接入 Prometheus + Grafana 监控服务

- 进行灰度内测、收集用户反馈

- 调优数据接口（分页、缓存、限频）

阶段四：高级功能与商业化支持（第13-20周）

目标：扩展互动玩法，支持收费和运营能力

⭓ 互动增强

- 视频连麦（WebRTC 实现 1v1 / 多人通话）

- 投票、抽奖系统（定时器+消息队列实现）

⭓ 商业化功能

- 支付系统（Stripe / 支付宝 / 微信）

- SaaS多租户支持（按租户隔离数据）

- 套餐管理（角色绑定 + 限额配置）

⭓ 分发与推广

- 多平台 RTMP 推流同步（推流转发）

- 生成分享卡片 / 二维码

阶段五：可扩展部署与客户集成（第21周起）

目标：支持私有化部署和外部合作集成

- 提供私有化部署脚本（Docker Compose + K8s Helm Chart）

- 开发 SDK / API 文档（Swagger自动生成）

- 增加品牌定制化功能（LOGO、皮肤、域名）

- 用户行为日志系统（数据打点 + 日志中台）

- 接入客服系统与运营活动（用户分层 / 活动推送）

📆 开发时间计划概览（简要版）

| 阶段 | 周期 | 核心交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：规划与原型 | 第1-2周 | 原型图、技术选型、概要设计、开发蓝图 |
| 阶段二：MVP开发 | 第3-8周 | 直播推流播放、用户体系、控制台、内容管理 |
| 阶段三：内测优化 | 第9-12周 | 聊天室、弹幕、点赞、断流恢复、内测反馈优化 |
| 阶段四：高级功能 | 第13-20周 | 连麦、支付系统、多平台推流、套餐管理等 |
| 阶段五：客户集成 | 第21周及以后 | 私有化部署、API文档、品牌定制、日志/客服系统 |

📌 总结亮点：

- 以阶段推进方式指导战略节奏

- 以模块开发顺序控制技术实现

- 每阶段可结合「交互文档 + PRD + 接口文档」并行交付

- 支持未来 SaaS 商业化、私有部署、生态化扩展

如你需要我将这个项目蓝图生成 PPT（文字+结构图）、甘特图，或分 Sprint 的 Jira 开发计划，也可以继续帮你完成。是否需要我出一个开发任务拆解示例？

三、技术架构图说明（简述）

前端：

- 用户端（Vue.js + Tailwind CSS）

- 播放器集成 Video.js + HLS.js

- WebSocket 用于互动通信

- 管理后台（Vue.js + Element Plus）

后端：

- FastAPI（直播管理、用户系统、互动消息）

- Redis（消息缓存、弹幕流控）

- PostgreSQL / MySQL（直播记录、用户数据）

- Kafka（异步数据处理、日志流）

视频流服务：

- SRS（RTMP 接入）

- FFmpeg（转码）

- HLS 流生成

- 阿里云/腾讯云 CDN 加速分发

部署运维：

- Docker + Docker Compose

- Nginx（负载均衡 + SSL）

- Prometheus + Grafana（监控）

- Sentry / ELK（日志与异常收集）

（架构图可视化将在下一步绘制并交付）

| 表达形式 | 用途场景 | 面向对象 | 推荐工具 | 说明与建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ PPT（演示文稿） | 项目启动、团队会议、对外汇报 | 投资人、合伙人、管理者 | PowerPoint / 飞书演示 / Keynote | 适合讲解产品愿景、功能模块、技术路线、里程碑计划等，建议图文结合展示 |
| ✅ 思维导图 | 快速梳理模块、逻辑、协作结构 | 自己、核心成员 | XMind / 飞书思维笔记 / Whimsical | 清晰展示系统模块间的关系、流程图或功能拆解，适合内团队对齐 |
| ✅ 产品需求文档（PRD） | 梳理用户视角、业务流程、功能详情 | 产品、开发、设计 | Notion / 飞书文档 / Confluence | 详细写出每个功能的背景、逻辑、交互、接口联动，必须文档化 |
| ✅ 技术架构图 | 描述系统组件、服务、数据流、通信方式 | 技术团队、后端、架构师 | draw.io / ProcessOn / Excalidraw | 推荐使用图形+文字解释的方式，可集成进 Git 或文档中 |

| 角色 | 人数建议 | 主要职责与协作 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理（PM） | 1 | 需求管理、功能规划、与设计/技术协调 |
| 前端开发（Vue.js） | 1–2 | 实现管理后台、播放器、用户界面、H5观看页等 |
| 后端开发（FastAPI） | 1–2 | 接口实现、数据库设计、权限系统、对接推流服务器 |
| DevOps/运维工程师 | 1 | 云部署、CI/CD、日志与监控 |
| 设计师（UI/UX） | 0.5–1 | 页面原型设计、组件规范、视觉稿 |
| 测试工程师（QA） | 0.5–1 | 功能测试、兼容性测试、压力测试 |